附件3

获嘉县文物考古勘探考古发掘流程图

县自然资源局申请并准备材料：1.文物勘探申请；2.宗地图；

专家小组论证文物勘探报告并签署处理意见（2日）

满足考古勘探条件

不满足考古勘探条件

自然资源局清理完地表附属物

不需考古发掘

需考古发掘

报上级文物行政部门审批

上级文物部门批准后，通知县自然资源局签订发掘协议并缴纳发掘费

现场挖掘

考古发掘单位提供发掘后意见，告知县文旅局；如遇重大考古发现，报省文物局提出意见，告知县文旅局

上级文物行政部门不批准考古发掘

根据上级文物行政部门意见告知县文旅局处理意见

文物钻探队提供

文物勘探报告

文物钻探队与县自然资源局签订协议

有文物遗迹现象

注：

1.文物调查、勘探应在30日内完成；

2.规划和建设行政管理部门在核发建设工程规划许可证和建设工程施工许可证时，应当审查是否有县文旅局对该宗地出具的《考古调查、勘探结果处理书》，没有的，不得办理许可手续。

财政局负责保障土地部门支付考古勘探所需资金

文物钻探队现场勘探

文物钻探队提供文物勘探报告

如无文物遗迹现象

县文化广电和旅游局

根据勘探报告、发掘报告出具

基本建设项目《考古调查勘探

结果处理书》